Bài 1:

Product Owner:

- “Trong Sprint này, Sprint Goal của đội là hoàn thiện chức năng Tạo nhóm và quản lý thành viên cơ bản cho ứng dụng quản lý nhóm. Bây giờ mời Developer trình bày phần demo.”

Developer:

- “Đây là tính năng Tạo nhóm. Người dùng có thể nhập tên nhóm, mô tả, chọn các thành viên cần thêm, rồi nhấn Lưu. Sau khi tạo, nhóm sẽ xuất hiện trong danh sách và người dùng có thể chỉnh sửa hoặc thêm bớt thành viên nếu cần. Em sẽ demo nhanh một nhóm mẫu để mọi người xem.”

Stakeholder:

- “Tính năng hoạt động mượt, giao diện dễ hiểu. Tôi đề xuất bổ sung thêm phần tìm kiếm thành viên khi thêm vào nhóm để thao tác nhanh hơn. Đội có thể đưa cải tiến này vào backlog và lên kế hoạch cho Sprint tới không?”

Bài 2:

- Product Backlog Item (PBI)

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên PBI | Thêm bộ lọc thống kê theo ngày và theo khoảng thời gian tùy chỉnh |
| Role | Stakeholder (Trưởng phòng vận hành) |
| Goal | Xem thống kê hoạt động theo ngày hoặc trong khoảng thời gian chi tiết, ví dụ một ngày cụ thể hoặc 24 giờ gần nhất |
| Benefit | Giúp kiểm tra chính xác mức độ hoạt động của người dùng, tránh việc dữ liệu bị gộp theo tuần gây khó theo dõi chi tiết |

- Bộ Acceptance Criteria cho PBI

| STT | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Người dùng đang ở màn hình thống kê | Chọn một ngày cụ thể | Hệ thống hiển thị đúng dữ liệu của ngày đó, không gộp theo tuần |
| 2 | Người dùng mở bộ lọc thời gian | Chọn phạm vi 24 giờ gần nhất | Hệ thống hiển thị thống kê chính xác trong 24 giờ gần nhất |
| 3 | Người dùng áp dụng bất kỳ bộ lọc thời gian nào | Dữ liệu được tải lại | Thống kê phản ánh đúng phạm vi thời gian được chọn |

Bài 3:

### Xây dựng timeline Sprint (1 -14 ngày)

| Ngày | Nội dung công việc trong Sprint |
| --- | --- |
| Ngày 1 | Sprint Planning – xác định Sprint Goal, phân chia task |
| Ngày 2 | Thiết kế UI/UX màn hình khóa học |
| Ngày 3 | Phát triển chức năng tạo khóa học |
| Ngày 4 | Hoàn thiện chức năng tạo khóa học + unit test |
| Ngày 5 | Bắt đầu chức năng quản lý bài học trong khóa |
| Ngày 6 | Tích hợp API tạo – chỉnh sửa bài học |
| Ngày 7 | Phát hiện bug về upload video bài học |
| Ngày 8 | Sửa bug và tối ưu tốc độ upload |
| Ngày 9 | Kiểm thử nội bộ các chức năng đã hoàn thiện |
| Ngày 10 | Stakeholder yêu cầu thêm tính năng lọc khóa học theo cấp độ |
| Ngày 11 | Điều chỉnh backlog và cập nhật kế hoạch |
| Ngày 12 | Hoàn thiện giao diện và sửa lỗi còn lại |
| Ngày 13 | Sprint Review – demo cho Stakeholder |
| Ngày 14 | Sprint Retrospective – rút kinh nghiệm và đề xuất cải tiến |

### 5 sự kiện quan trọng

| Ngày | Sự kiện | Mô tả | Ảnh hưởng | Bài học |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 4 | Hoàn thiện chức năng tạo khóa học | Dev hoàn tất logic, giao diện và unit test | Tích cực – tiến độ đúng như Sprint Plan | Viết unit test song song giúp giảm lỗi khi tích hợp |
| Ngày 7 | Xuất hiện bug upload video | Video bị upload lỗi khi dung lượng lớn | Tiêu cực – tốn thêm thời gian fix | Cần test kỹ các trường hợp edge-case trước khi release |
| Ngày 9 | Kiểm thử nội bộ | QA và Dev test toàn bộ tính năng đã hoàn thiện | Tích cực – phát hiện lỗi sớm | Kiểm thử liên tục giúp giảm rủi ro về cuối Sprint |
| Ngày 10 | Phát sinh yêu cầu mới | Stakeholder muốn thêm bộ lọc khóa học theo cấp độ | Tiêu cực – thay đổi phạm vi Sprint | Cần làm rõ phạm vi chức năng trước khi Sprint bắt đầu |
| Ngày 13 | Sprint Review | Demo sản phẩm, nhận phản hồi thêm về UI | Tích cực – Stakeholder hài lòng về tiến độ | Chuẩn bị kỹ cho demo giúp việc review hiệu quả hơn |

### Bài 4:

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Kỹ thuật chọn | Mad – Sad – Glad |
| Lý do phù hợp | 1. Team đang stress, ít chia sẻ, nên cần một kỹ thuật tập trung vào cảm xúc để “mở khóa” sự thật. 2. Ba nhóm Mad – Sad – Glad giúp thành viên dễ bộc lộ điều khiến họ bức xúc, buồn, và điều tích cực còn sót lại. 3. Tạo môi trường an toàn để mọi người nói thật, từ đó giải tỏa áp lực và xây lại sự kết nối trong team. 4. Phần Mad/Sad là dữ liệu tốt để phân tích root-cause của bug dồn cuối Sprint, giao tiếp kém và tinh thần giảm. 5. Các kỹ thuật khác (Start–Stop–Continue, 4Ls) thiên về quy trình, ít khai thác cảm xúc; Sailboat/Timeline tập trung vào mục tiêu – chướng ngại nhưng không giải quyết không khí team đang “âm”. |

### Bài 5:

### Mục tiêu của buổi Sprint Review

### Xác nhận tính năng đăng nhập hoạt động đúng với yêu cầu đã đưa ra trong Sprint Goal.

### Kiểm tra mức độ thân thiện của giao diện, tốc độ phản hồi và tính ổn định.

### Thu thập phản hồi từ Stakeholders về trải nghiệm người dùng và đề xuất cải tiến (nếu có).

### Xác nhận tính năng đã sẵn sàng để chuyển sang môi trường tiếp theo hoặc cần tinh chỉnh.

### Làm rõ phạm vi công việc còn lại hoặc những điều cần ưu tiên trong Sprint sau.

### Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu cuộc họp

### Product Owner:

### “Chào mọi người, trong Sprint này, tính năng trọng tâm của chúng ta là Đăng nhập hệ thống. Đây là bước quan trọng để người dùng truy cập và sử dụng toàn bộ nền tảng. Mục tiêu của buổi Review hôm nay là xác nhận tính năng hoạt động đúng, xem giao diện đã đủ rõ ràng chưa và ghi nhận mọi ý kiến cải tiến từ Stakeholders.”

### Scrum Master:

### “Cảm ơn PO. Như thường lệ, cuộc họp Sprint Review sẽ kéo dài khoảng 30 phút. Team sẽ demo trước, sau đó chúng ta dành thời gian cho phần thảo luận và phản hồi. Mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi hoặc đề xuất sau phần demo.”

### Dev Lead:

### “Ở phần trình bày hôm nay, tôi sẽ demo toàn bộ luồng đăng nhập: từ mở giao diện, nhập thông tin đúng, nhập thông tin sai, đến khi hệ thống phản hồi và chuyển vào Dashboard. Sau đó tôi sẽ giải thích thêm về những xử lý validation phía client và server.”

### Dev sẽ demo tính năng như thế nào

### Dev mở giao diện trang đăng nhập của hệ thống và giới thiệu bố cục gồm trường email, mật khẩu và nút đăng nhập.

### Dev nhập một bộ dữ liệu mẫu hợp lệ: email “dev@gmail.com” và mật khẩu đúng để minh họa luồng chính.

### Khi nhấn nút đăng nhập, hệ thống xử lý và chuyển hướng người dùng sang trang Dashboard, chứng minh tính năng hoạt động bình thường.

### Tiếp theo, Dev thử nhập sai mật khẩu để Stakeholders thấy cách hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Sai mật khẩu, vui lòng thử lại”.

### Dev cũng thử để trống một trường (chẳng hạn bỏ trống email) để trình bày validation phía client, trong đó giao diện sẽ cảnh báo “Email không được để trống”.

### Dev minh họa tình huống email không đúng định dạng, hệ thống sẽ hiển thị lỗi “Email không hợp lệ”.

### Cuối cùng, Dev nhấn F12 để mở Network tab mô tả cách hệ thống gửi request và xử lý response từ server nhằm đảm bảo bảo mật và kiểm soát lỗi tốt.

### Dev kết thúc phần demo bằng cách xác nhận rằng tất cả luồng chính và luồng lỗi đều phản hồi chính xác và mời Stakeholders đặt câu hỏi hoặc phản hồi thêm.

### Bài 6:

### Tên Buổi Retrospective + Kỹ Thuật Sử Dụng

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên Retrospective | Tăng Kỷ Luật – Giảm Spillover – Nâng Chất Lượng Sprint |
| Kỹ Thuật Sử Dụng | 4Ls (Liked – Learned – Lacked – Longed For) |
| Lý Do Chọn | Team vui vẻ nhưng ít cải tiến. 4Ls giúp chỉ ra điều làm tốt, điều học được, điều thiếu và điều mong muốn. Đồng thời khơi gợi chia sẻ thật, phù hợp để phân tích nguyên nhân Daily trễ, task spillover và bug báo muộn. |

### Agenda Buổi Retrospective (90 Phút)

| Thời lượng | Hoạt động | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Khởi Động | Scrum Master chào team, nêu mục tiêu buổi Retro |
| 5–15 phút | Check-In | Mỗi thành viên nói 1 từ mô tả Sprint vừa qua |
| 15–30 phút | Giới Thiệu Kỹ Thuật 4Ls | Giải thích 4 nhóm: Liked – Learned – Lacked – Longed For |
| 30–55 phút | Viết & Chia Sẻ Ý Kiến | Viết cá nhân 5 phút, chia sẻ và gom nhóm ý chính 20 phút |
| 55–70 phút | Thảo Luận Trọng Điểm | Tập trung vào các vấn đề: Daily trễ, 3 task spillover, bug báo muộn |
| 70–85 phút | Chốt Action Items | Team bỏ phiếu chọn 5–6 hành động ưu tiên |
| 85–90 phút | Kết Thúc | Scrum Master nhắc lại action items và cảm ơn team |

### Action Items (Ai – Làm Gì – Khi Nào – Đo Lường Thế Nào)

| STT | Ai | Làm Gì | Khi Nào | Đo Lường Thế Nào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Master | Bắt đầu Daily đúng giờ, không chờ người trễ | Sprint kế tiếp | Daily trễ < 2 phút trong 90% số buổi |
| 2 | Dev Lead | Kiểm tra lại ước lượng và phân rã task tốt hơn | Sprint Planning tới | Task spillover giảm từ 3 xuống ≤ 1 |
| 3 | Tester | Báo bug ngay khi phát hiện, không để dồn cuối Sprint | Từ Sprint kế tiếp | Không quá 30% bug xuất hiện trong ngày cuối |
| 4 | Cả Team | Thêm 10 phút cuối ngày để review nhanh và test sớm | Bắt đầu tuần sau | Số bug phát hiện sớm tăng ≥ 20% |
| 5 | Scrum Master | Thêm 5 phút “Ý tưởng cải tiến” cuối Daily | Áp dụng ngay | Mỗi Sprint có ≥ 3 ý tưởng cải tiến |
| 6 | Product Owner | Làm rõ yêu cầu chi tiết hơn trong Refinement | Sprint tiếp theo | Bug do hiểu sai yêu cầu giảm ≥ 30% |

### Bài 7:

| Kỹ thuật | Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 3 cột: Việc nên bắt đầu – Dừng lại – Tiếp tục | 45–60 phút | Muốn cải tiến quy trình nhanh, cần ra action rõ ràng | Đơn giản, dễ thực hiện, ra hành động cụ thể | Ít đào sâu cảm xúc, không giải quyết vấn đề tinh thần | 5 |
| Sailboat | Mô hình con thuyền: Gió – Mỏ neo – Đá – Mục tiêu | 60–90 phút | Team muốn phân tích cản trở, rủi ro & mục tiêu | Mang tính trực quan, dễ kích hoạt thảo luận sâu | Tốn thời gian, dễ lan man nếu không kiểm soát | 3 |
| Mad – Sad – Glad | Ba nhóm cảm xúc: Bức xúc – Buồn – Vui | 45–60 phút | Team căng thẳng, ít chia sẻ, cần mở lòng | Khai thác cảm xúc thật, chữa lành tinh thần team | Ít tập trung vào quy trình, đôi khi cảm xúc lan rộng | 4 |
| 4L (Liked – Learned – Lacked – Longed For) | 4 nhóm: Thích – Học được – Thiếu – Mong muốn | 60 phút | Team vui vẻ nhưng ít ý tưởng cải tiến, cần clarity | Bao quát cả cảm xúc, học được và cải tiến | Ít tập trung vào mục tiêu tổng thể Sprint | 5 |
| KALM (Keep – Add – More – Less) | 4 nhóm: Giữ – Thêm – Nhiều hơn – Ít hơn | 60 phút | Team muốn tối ưu cách làm việc & quy trình | Tập trung cải tiến hiệu suất, dễ ra action | Thiếu yếu tố cảm xúc, không phù hợp team căng thẳng | 4 |

### Bài 8:

### Bạn sẽ nói gì đầu tiên để lấy lại không khí?

### “Cả team ơi, mình tạm dừng một phút nhé. Retro là không gian an toàn để chúng ta cùng cải thiện, không phải để quy trách nhiệm cho cá nhân. Mình sẽ reset lại không khí: tất cả ý kiến đều được lắng nghe, nhưng chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề và quy trình, không nhắm vào con người. Bây giờ mình xin mọi người cùng quay lại mục tiêu chung: tìm ra cách giúp Sprint sau tốt hơn.”

### Kỹ thuật dùng để tránh đổ lỗi cá nhân

Kỹ thuật: Silent Writing + Mad–Sad–Glad

Lý do:

- Silent writing giúp mọi người viết vấn đề ra giấy mà không tranh cãi trực tiếp.

- Tách cảm xúc thành Mad–Sad–Glad giúp mọi người nói về hệ thống, quy trình và cảm xúc chung thay vì công kích cá nhân.

- Scrum Master gom nhóm vấn đề theo quy trình, hệ thống, công cụ, giao tiếp → tránh cá nhân hóa.

- Giảm ngay tình trạng Dev vs Tester hoặc PO chen ngang.

### Ba câu nói “thần chú” khi có người đổ lỗi

### “Chúng ta tập trung vào quy trình gây ra vấn đề, không nói về cá nhân.”

### “Ai cũng đang cố gắng hết sức, nên chúng ta hãy cùng xem hệ thống làm chúng ta khó khăn chỗ nào.”

### “Nếu đổi vai cho nhau, liệu chúng ta có gặp vấn đề tương tự không? Hãy nhìn từ góc nhìn của cả team.”

### Action item để xử lý tận gốc việc đổ lỗi

| STT | Ai | Hành động | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Master | Tổ chức buổi workshop 30 phút về “Cách feedback không đổ lỗi” | Tuần tới | 80% thành viên áp dụng mẫu câu chuẩn sau 2 Sprint |
| 2 | Dev Lead & Tester Lead | Định nghĩa lại checklist “Definition of Done” chung giữa Dev & QA | Sprint tới | Giảm 30% tranh cãi Dev–QA vì hiểu sai kỳ vọng |
| 3 | Product Owner | Dừng chen ngang trong Retro – chỉ tham gia khi đến lượt | Áp dụng ngay | Không có ngắt lời không hợp lệ trong 90% buổi |
| 4 | Cả Team | Áp dụng mô hình “Issue belongs to the system” (mọi lỗi trước hết là lỗi quy trình) | Từ Sprint sau | Phát biểu đổ lỗi cá nhân giảm về 0 |
| 5 | Scrum Master | Ghi nhận và nhắc lại quy tắc “Không đổ lỗi – Tôn trọng – Tập trung vấn đề” đầu mỗi Retro | Từ Sprint sau | Không khí Retro tích cực hơn trong feedback cuối Sprint |