### 1. Sprint Goal

Hoàn thành tính năng tìm kiếm sản phẩm và tích hợp thanh toán cho ứng dụng mua sắm trong 2 tuần.

### 2. User Stories được chọn

- US1: Tìm kiếm sản phẩm theo tên.

- US2: Lọc sản phẩm theo danh mục.

- US3: Thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

### 3. Sprint Backlog & Phân công

- Giao diện tìm kiếm – Dev 1 – 16h

- Kết nối DB, lấy dữ liệu sản phẩm – Dev 2 – 12h

- Bộ lọc theo danh mục – Dev 3 – 10h

- Giao diện thanh toán – Dev 1 – 12h

- Tích hợp API thanh toán – Dev 4 – 18h

- Kiểm thử toàn bộ – Dev 2 & Dev 3 – 14h

### 4. Đảm bảo khả thi

Tổng khối lượng phù hợp với 2 tuần Sprint, công việc chia nhỏ rõ ràng, mỗi người có workload hợp lý.