# 1. Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum – Đội Dev Backend

### Thành phần tham dự:

- Dev Backend 1 – Minh

- Dev Backend 2 – Long

- Dev Backend 3 – Trang

- Scrum Master – (Huy)

Thành viên 1 – Minh

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã hoàn thành API đăng nhập và kiểm thử kết nối cơ bản.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ triển khai API tạo tài khoản và đồng bộ dữ liệu người dùng.

- Có trở ngại nào không?
Không có trở ngại.

Thành viên 2 – Long

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã tối ưu cơ sở dữ liệu cho chức năng tìm kiếm phim.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ tích hợp truy vấn tìm kiếm vào backend và test tốc độ.

- Có trở ngại nào không?
Có, tốc độ truy vấn dữ liệu chưa ổn định khi tìm kiếm theo thể loại.

- Gợi ý giải pháp:
Tối ưu lại câu truy vấn bằng indexing
Làm việc với team Database để cải thiện hiệu suất

Thành viên 3 – Trang

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã xây dựng API thanh toán thử nghiệm bằng cổng VNPay.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ xử lý logic xác nhận thanh toán và trả về kết quả cho frontend.

- Có trở ngại nào không?
Có, kết nối API thanh toán đôi khi bị lỗi 502.

- Gợi ý giải pháp:
 Làm việc với team API để kiểm tra log truy cập
 Xác định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý (throttling, retry…)

2. Tổng hợp trở ngại được ghi nhận

| Trở ngại | Thành viên gặp | Mức ảnh hưởng | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ truy vấn tìm kiếm không ổn định | Long | Trung bình | Tối ưu query + phối hợp team DB |
| Lỗi kết nối API thanh toán | Huy | Cao | Phân tích log, làm việc với team API |

3. Báo cáo Daily Scrum – Ngắn gọn

Ngày: 21/11/2025
Thời gian họp: 15 phút
Scrum Master: (Huy)
Nhóm: Dev Backend

### Tóm tắt tiến độ:

- Minh: API đăng nhập hoàn thành, không có trở ngại.

- Long: Database đã tối ưu nhưng truy vấn chưa ổn định → cần hỗ trợ.

- Huy: API thanh toán gặp lỗi 502 → cần làm việc với team API.

### Hành động ngay sau buổi họp:

- Scrum Master tạo meeting ngắn giữa Long + team DB → giải quyết vấn đề truy vấn.

- Scrum Master yêu cầu Huy ghi log lỗi và làm việc với team API → xử lý lỗi 502.

- Cập nhật Sprint Backlog: Điều chỉnh estimation cho tác vụ liên quan đến thanh toán.

### Đánh giá ảnh hưởng Sprint:

- Tiến độ bị ảnh hưởng nhẹ nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát.

- Không cần thay đổi Sprint Goal.

# 4. Điều chỉnh kế hoạch

- Theo dõi lại tình hình truy vấn & thanh toán trong 24 giờ.

- Nếu lỗi API kéo dài → sẽ đưa vào mục “đánh giá rủi ro” của Sprint Retrospective.

- Đảm bảo tất cả task phụ thuộc được ưu tiên hỗ trợ để tránh chậm tiến độ.