## 1. Những điều làm tốt

- Hoàn thành toàn bộ mục tiêu Sprint đúng thời hạn.

- Chất lượng sản phẩm ổn định, ít bug.

- Các cuộc Daily Standup diễn ra đầy đủ.

- Thành viên chủ động hỗ trợ nhau về mặt kỹ thuật.

## 2. Những điều cần cải thiện

- Giao tiếp giữa các thành viên chưa rõ ràng (ví dụ: không cập nhật tiến độ đúng lúc).

- Một số task bị chậm do không phân chia trách nhiệm rõ ràng.

- Khi gặp vấn đề kỹ thuật, thành viên không báo sớm dẫn đến dồn việc cuối Sprint.

### Nguyên nhân gốc rễ

- Thiếu kênh giao tiếp thống nhất cho việc báo cáo blocker.

- Chưa có quy ước rõ ràng về thời điểm cập nhật tiến độ.

- Một số thành viên ngại trao đổi hoặc sợ làm phiền người khác.

## 3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Tạo một kênh trao đổi riêng cho blocker và yêu cầu hỗ trợ (ví dụ: Slack/Teams).

- Quy định update tiến độ ít nhất 2 lần/ngày trên board.

- Thực hiện mini check-in 10 phút giữa ngày để cập nhật sớm vấn đề.

- Rõ ràng hơn trong phân chia task (mỗi task có một người chịu trách nhiệm chính).

- Khuyến khích chia sẻ ngay khi gặp vấn đề, không chờ đến Daily.

## Kết luận

Nhóm đã hoàn thành Sprint nhưng gặp hạn chế về giao tiếp và phối hợp. Các cải tiến sẽ được áp dụng ngay từ Sprint Planning tiếp theo để đảm bảo tiến độ và chất lượng tốt hơn.